鄂州市公共数据资源授权运营实施方案

（公开征求意见稿）

为规范公共数据开发利用，加快推进公共数据授权运营，进一步释放数据要素活力，赋能数字经济发展，根据《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（发改数据规〔2025〕27号）《湖北省公共数据资源授权运营实施办法（试行）》（鄂政办发〔2025〕35号）文件精神，结合我市实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以数据要素市场化配置改革为主线，坚持依法合规、公平公正、公益优先、合理收益、安全可控的原则，统筹开展全市公共数据授权运营。

建成鄂州市公共数据资源授权运营平台（以下简称市授权运营平台），建立公共数据开发利用机制，规范公共数据资源授权运营工作流程，形成一批有价值、可推广的数据产品和服务，培育一批数据服务商和第三方专业服务机构，构建公共数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度。

- 主要任务

## （一）构建全链条授权运营体系

## 1.优化公共数据供给。市数据局组织编制全市公共数据资源目录，各部门负责本级部门公共数据资源目录编制、汇聚治理、分类分级、质量管理等工作，并建立目录动态更新机制，及时更新维护，推动公共数据资源按需供给。公共数据资源目录应当明确目录名称、数据项、提供单位、数据格式、更新频率、使用条件、分类分级等信息。

- 2.明确授权运营模式。采用整体授权模式推进全市公共数据资源综合开发利用。在数据增值潜力显著，利于经济社会发展、产业赋能和科学研究的部分领域，可采取个别授权方式对特定范围的公共数据资源开发利用。用于个别授权的公共数据资源，仍可以非排他方式用于整体授权或者其他领域个别授权。运营机构应当按照规范程序在授权范围内开展业务，运营机构不得直接或间接参与授权范围内已交付的公共数据产品和服务再开发。运营机构可结合市场需求对授权范围内的数据开展清洗、转换和关联等治理工作，形成可供数据产品开发商用于场景建设的数据服务。数据提供单位不得自行授权，不得擅自以合作开发、委托开发等方式变相将公共数据授权给社会机构或企业。

- 3.明确授权运营范围。全市各级国家机关、企事业单位在依法履职或提供公共服务过程中产生的具有利用价值的公共数据资源，在不危害国家安全、公共利益，不侵犯商业秘密和个人隐私、个人信息权益的前提下，纳入授权运营范围。首批授权运营目录见附件2。

- 4.建设授权运营平台。市授权运营平台作为全市公共数据资源授权运营的统一通道，各区不单独建授权运营通道。市级平台对外与省公共数据授权运营平台对接，对内与市级大数据能力平台对接，实现公共数据资源互联互通。

- 5.明确运营机构标准和职责。运营机构应具备较强的数据开发、数据服务、生态运营和数据安全保障能力，经营状况和信誉良好，近3年内未发生网络安全、数据安全事件，符合法律法规和国家政策要求。运营机构负责打通公共数据授权运营全流程，开展前期平台运营、数据管理、运行维护及安全保障等工作。

- 6.明确准入程序。运营机构原则上以公开遴选方式确定，由市数据局通过公开招标、邀请招标、谈判等公平竞争方式对外发布公共数据资源整体授权运营机构征集公告，包括授权模式、授权范围、申报条件、评审标准及有关要求；申报单位按要求提供申报材料，市数据局组织综合评审，依法确定运营机构，并面向社会公示，经“三重一大”决策机制审议等程序后，与运营机构签订授权运营协议，协议期限为5年。

- 7.明确退出机制。授权运营协议期满后，运营机构应当退出授权运营活动。运营机构申请提前终止授权运营协议且愿意承担相应违约责任的，可按照程序退出授权运营。运营机构违反授权运营协议、未达到协议约定的经营目标且未按要求整改、存在违反法律法规或者政策规定的其他情形，市数据局可终止授权运营。符合终止授权或退出情形的，应当及时关闭运营机构在授权运营平台中的相关权限。运营机构退出时，应按照授权运营协议约定，妥善移交相关数据资源、数据产品模型、技术文档及运营资料，并确保已销毁所有未经授权留存的数据副本。

- 8.健全授权运营制度。制定公共数据资源授权运营实施细则等配套制度，加快形成上下一致、左右协同的全市公共数据资源授权运营管理制度体系。市数据局作为鄂州市公共数据主管单位，负责本市公共数据授权运营工作的统筹管理、安全监管、监督评价和政策支持等工作。

## （二）强化全流程授权运营管理

## 9.加强授权运营目录管理。市数据局统筹建立全市公共数据资源授权运营目录，根据授权运营工作需要，综合市场主体数据产品开发需求，商数据提供单位按照公共数据分类分级标注，对授权运营目录进行动态更新。

## 10.规范运营场景流程。按照“一场景一方案”原则，运营机构应围绕实际数据需求编制数据使用方案。市数据局会同数据提供单位，对场景方案及数据需求清单进行审核，审核同意后，数据提供单位按要求时限和路径提供数据，运营机构与数据产品开发商签订场景合作协议，并在规定时间内向市数据局备案。

## 11.加强数据产品开发商管理。运营机构需制定产品开发商入驻规范、社会数据接入与使用规范，报市数据局审核同意后实施。鼓励数据产品开发商入驻授权运营平台，对运营机构已交付的公共数据产品和服务进行再开发。利用公共数据资源开发形成的数据产品和服务，在发布前应提交市数据局组织合规审核，审核通过后应在湖北省公共数据资源登记平台进行登记发布。涉及交易的，鼓励通过省数据交易流通平台或依法设立的其他数据交易场所进行。

### 12.规范数据产品和服务定价。运营服务费实行政府指导价管理，按照省有关工作要求，运营机构在不高于省级部门设定的上限收费标准范围内，确定具体收费标准。收费实行分类管理：公共治理、公益事业类数据产品和服务，免费提供；产业发展、行业发展类数据产品和服务，可收取运营服务费。

## （三）筑牢全维度安全风险防线

## 13.加强数据安全合规监管。按照“原始数据不出域、数据可用不可见”的要求，加强全市公共数据授权运营事前评估、全程监管，对公共数据资源授权运营场景可行性、数据需求清单合理性、数据产品合规性等进行审核。严格落实数据安全管理责任，通过管理和技术措施，加强数据关联汇聚风险识别和管控，保障数据安全。加强数据管理、开发利用、产品流通等环节的安全监督检查。加强对未遵守反垄断、反不正当竞争、防范金融风险等法律法规和授权运营规则的行为进行监督检查。

## 14.建立收益分配机制。按照省市公共数据相关收益分配政策，建立公共数据资源授权运营全链路参与方收益分配机制，根据数据和相关支撑平台设施、人员等投入使用情况论证收益分配。按数据收益贡献程度，作为数源单位数据治理、信息化项目立项、试点示范申请、优秀案例评选等重要参考。

## 15.建立监督评价机制。市数据局定期公开授权对象、内容、范围和时限；运营机构公开数据产品和服务清单及使用情况，接受社会监督。每年由运营机构向市数据局提交授权运营报告，市数据局统筹对授权运营情况进行评估，评估结果将作为运营机构续期或退出的依据。

## 三、组织保障

- （一）明确责任分工。市数据局负责统筹公共数据资源授权运营工作，健全完善授权运营具体制度规范，会同发改、财政、国资委、市场监管等部门完善数据产品市场化运营管理制度。市委网信办负责数据安全审查，市市场监管局负责反垄断与反不正当竞争监管，市公安局负责数据和网络安全执法，市保密局负责保密审查。数据提供单位负责本单位数据治理、分类分级、数据供给，配合做好应用场景和数据产品审核等工作。

- （二）强化技术保障。强化市授权运营平台的数据汇聚、清洗治理、安全加密、隐私计算等核心技术能力，建立平台应急响应机制，定期开展技术安全演练，提升平台应对网络攻击、数据泄露等突发事件的处置能力。

- （三）鼓励场景创新。围绕我市产业发展、公共服务、社会治理等重点领域，鼓励数据要素流通模式与应用场景创新，更好发挥数据要素的积极作用，对成功落地且成效显著的创新场景，向上申报典型案例，并予以宣传推广。

- 附件1

- 公共数据授权运营用语含义

- 公共数据，是指国家机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织和供水、供电、供气、供热、交通运输、教育、医疗、文化旅游、体育、环境保护等公共企业事业单位在依法履行职责或者提供公共服务过程中收集、产生的数据。

- 公共数据授权运营，是指县级以上人民政府在确保数据安全的前提下，按照法律法规和相关要求，授权符合条件的运营机构对公共数据资源进行加工处理，开发形成数据产品和服务，并向社会提供的行为。

- 运营机构，是指按照规范程序获得授权，对授权范围内的公共数据资源进行开发运营的法人组织。

- 公共数据授权运营平台，是指依托公共数据资源平台集约化建设，为公共数据资源授权运营提供安全可信的数据开发利用环境，对公共数据进行加工处理、开发利用、监督监管等管理服务的数字化系统。

- 公共数据产品和服务，是指利用公共数据资源加工形成的数据集、数据接口、数据模型、数据报告、评价指数等。

- 数据产品开发商，是指依托公共数据授权运营平台，对运营机构加工形成的公共数据产品进行再开发的市场主体。

# 附件2

公共数据授权运营目录（第一批）

| 序号 | 数据提供单位 | 数据资源名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市供电公司 | 企业用电 |
| 2 | 市水务集团 | 企业用水 |
| 3 | 市住更局 | 住房信息、物业、企业用气 |
| 4 | 市民政局 | 个人婚姻查询 |
| 5 | 市公积金管理中心 | 个人/企业缴纳公积金 |
| 6 | 市自然资源和城乡建设局 | 不动产产权证书信息 |
| 7 | 市卫健委 | 门急诊业务信息、住院业务信息、检验检查信息(不含原始影像) |
| 8 | 市医保局 | 个人/企业缴纳医保 |
| 9 | 市市场监督管理局 | 企业注册、股东信息 |
| 10 | 市农业农村局 | 农产品、牲畜养殖 |
| 11 | 市教育局 | 学院划片区数据 |
| 12 | 市交管局 | 车辆登记、抵押、二手车 |
| 13 | 市税务局 | 企业缴税信息 |
| 14 | 市国动办 | 国动办人防结建工程数据 |
| 15 | 市交通局 | 运输企业 |